
鄂环审字〔2025〕146号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古宏燃能源有限公司宏燃煤矿露天采坑生态修复项目变更环境影响报告书的批复

内蒙古宏燃能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《内蒙古宏燃能源有限公司宏燃煤矿露天采坑生态修复项目变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇内蒙古宏燃能源有限公司宏燃煤矿露天采坑内。2023年12月，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于内蒙古宏燃能源有限公司宏燃煤矿露天采坑生态修复项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字﹝2023﹞305号）。按照《准格尔旗人民政府办公室关于印发〈准格尔旗粉煤灰、气化渣综合利用产业发展规划〉的通知》（准政办发﹝2025﹞30号），本次项目变更后增加粉煤灰、炉渣作为复垦回填材料，项目治理区占地仍为60.64公顷，其中煤矸石区37.64公顷，粉煤灰区17公顷，炉渣区6公顷，回填矸石量1244万立方米，回填粉煤灰量817万立方米，回填炉渣量262.5万立方米，废土石量为1065.1万立方米，治理周期为5年（含2年管护期）。粉煤灰区、炉渣区按Ⅱ类场建设，回填达到标高后中间增加阻隔层，与矸石区最终达到1220米（含表土厚度）标高后绿化。主要建设内容包括回填工程、分区坝、拦矸坝、雨水调节池、渗滤液收集池及导排系统、挡水围堰、截排水沟、消力池、生态恢复工程等配套公辅工程及环保工程。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。严格控制扬尘污染，施工场地设置洒水车定期洒水，施工道路进行砂石硬化，车辆采取密闭运输，表土堆场采用密目防风网苫盖；施工废水集中收集沉淀后用于场地洒水，施工人员产生的生活污水依托宏燃煤矿处理设施，不外排；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。车辆运输过程中加盖苫布，运输道路采用硬化，定期对车辆进行保养、清洗；回填过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石、粉煤灰、炉渣倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，回填过程中采用洒水车进行抑尘，场界无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在回填区及运输固废道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。工作人员全部从宏燃煤矿调配，车辆冲洗废水依托宏燃煤矿处置。回填区渗滤液全部进入渗滤液收集池用于回填区抑尘。复垦实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。治理区四周设置截排水沟，截留雨水进入，严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）及内蒙古地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）中的相关要求，做好分区防渗工作，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染。
4.认真落实《报告书》中给出的施工期、复垦期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物用于充填或回填作业的环境保护要求，固废回填过程中，每4.5米夹盖0.5米黄土，采用“分层摊铺、分层碾压封闭”的复垦原则，逐层压实，最终边坡覆土厚度为0.8米，平台覆土厚度1米。顶部平盘复垦为旱地、乔木林地、灌木林地、人工牧草地、农村道路，下部平台复垦为人工牧草地，边坡复垦为人工牧草地。自治理期开始至管护期结束期间，每年开展1次生态环境监测，监控要求为植被覆盖度不低于周边现状。
5.项目实施不得影响宏燃煤矿内排土场使用，建设单位须对复垦用固废来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。
6.建设单位须落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、建设单位在征得林草、文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局                       

                               2025年9月28日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古百霖环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年9月28日印发
- 2 -
- 3 -

